СМЕТА

на ремонт квартиры (образец)

Объект: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, кв. 1

Площадь: 50 м²

Составлена: «___» ________ 20__ г.

| № | Наименование работ | Ед. | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1.1 | Демонтаж старых обоев и краски | м² | 150 | 50 | 7 500 |
| 1.2 | Демонтаж напольного покрытия | м² | 50 | 80 | 4 000 |
| 1.3 | Сборка, упаковка и вынос строительного мусора | компл. | 1 | 12 000 | 12 000 |
| 2 | Черновые работы |  |  |  |  |
| 2.1 | Грунтовка стен и пола | м² | 180 | 60 | 10 800 |
| 2.2 | Стяжка пола (толщиной до 50 мм) | м² | 50 | 550 | 27 500 |
| 2.3 | Штукатурка стен по маякам (до 30 мм) | м² | 130 | 520 | 67 600 |
| 2.4 | Шпаклёвка стен под покраску или обои | м² | 130 | 320 | 41 600 |
| 3 | Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена электропроводки (штробление, кабель, автоматы) | компл. | 1 | 45 000 | 45 000 |
| 3.2 | Установка подрозетников, розеток и выключателей | шт | 40 | 350 | 14 000 |
| 4 | Сантехнические работы |  |  |  |  |
| 4.1 | Разводка труб ХВС и ГВС | компл. | 1 | 38 000 | 38 000 |
| 4.2 | Монтаж сантехники (унитаз, раковина, смесители) | компл. | 1 | 15 000 | 15 000 |
| 5 | Чистовые работы |  |  |  |  |
| 5.1 | Укладка плитки (стены и пол) | м² | 20 | 1 200 | 24 000 |
| 5.2 | Укладка ламината | м² | 45 | 380 | 17 100 |
| 5.3 | Покраска стен или поклейка обоев | м² | 110 | 250 | 27 500 |
| 5.4 | Монтаж плинтусов и наличников | м.п. | 60 | 180 | 10 800 |
| 5.5 | Финальная уборка помещения | компл. | 1 | 8 000 | 8 000 |
|  | ИТОГО по смете: |  |  |  | 370 400 |

Условия:

1. Срок выполнения работ: 30 рабочих дней с момента подписания договора.

2. Гарантия на выполненные работы: 36 месяцев.

3. Стоимость материалов в смету не включена и оплачивается Заказчиком отдельно.

4. Изменение объёмов работ оформляется дополнительным соглашением к договору.

5. Смета действительна в течение 30 дней с даты составления.

6. Непредвиденные работы (скрытые дефекты стен, замена стояков) выполняются по согласованию сторон и оплачиваются дополнительно.

Исполнитель: ______________________ / ООО «Проект Квартира» /

Заказчик: ______________________ / ____________________ /